****

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI**

**SEDE MATRIZ**

**ASIGNATURA:**

Proyectos de desarrollo y evaluación de sistemas de información

**SEMESTRE:**

QUINTO

**JORNADA:**

MATUTINA

**TEMA:**

Etapa de Planificación

**AUTOR/ES:**

Panchi Marlon, Damacela Edwin, Romo Daniel, Barba Brandon, Quintana Josselyn, Vega Harold, Lliquin Stevan

**DOCENTE:**

ING MIRYAN DORILA IZA CARATE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 |
| 1. Sistema de ayuda emocional | 1.1 Inicio | 1.1.1 Encuesta para ver la aceptación del proyecto  1.1.2 Tabulación de Datos obtenidos en la encuesta  1.1.3 Recomendaciones de procesos a implementar |
| 1.2 Planificación | 1.2.1 Describir el problema o necesidad que pretendemos solucionar  1.2.2 Describir el alcance que del proyecto y el tiempo de desarrollo  1.2.3 Definir el equipo de desarrollo y poner acciones a cumplir a cada uno  1.2.4 Reunión de lanzamiento del equipo del proyecto  1.2.5 Desarrollar el plan del proyecto  1.2.6 Presentar el plan del proyecto  1.2.7 Hito: Aprobación del plan del proyecto  1.2.8 Analistas desarrollan requisitos funcionales y no funcionales |
| 1.3 Ejecución | 1.3.1 Reunión de lanzamiento del proyecto  1.3.2 Verificar y validar los requisitos del usuario  1.3.3 Verificar el diseño de la aplicación sea optimo  1.3.4 Adquisición de software de desarrollo  1.3.5 Instalar el sistema de desarrollo  1.3.6 Fase de prueba  1.3.7 Implementar en más máquinas para un muestreo de prueba más grande  1.3.8 Formación del usuario  1.3.9 Puesta en marcha |
| 1.4 Control | 1.4.1 Gestión de proyectos  1.4.2 Reuniones sobre el estado del proyecto  1.4.3 Gestión de riesgos  1.4.4 Actualizar el plan de gestión del proyecto |
| 1.5 Cierre | 1.5.1 Auditoría de adquisiciones  1.5.2 Documentar las lecciones aprendidas  1.5.3 Actualizar archivos  1.5.4 Obtener aceptación formal  1.5.5 Archivar archivos |